Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **Modernizacja ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 164, 94 – 035 Łódź, ul. Wróblewskiego 65**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie, na które udzielono odpowiedzi:

1. Zamawiający wyznaczył termin wykonania robót na dzień 20 września 2015 roku, ponieważ obecnie znajdujemy się w okresie „szczytu sezonu budowlanego” i wzmożonych zamówień przez wykonawców deklarowany przez producentów czas oczekiwania na ogrodzenie wynosi 6 – 8 tygodni.   
   W związku z powyższym pytamy czy jest możliwe wydłużenie terminu wykonania robót do dnia 10 października 2015 roku,

Ad.1 Tak, jest możliwe wydłużenie terminu wykonania robót do dnia   
 10 października 2015 roku.

Z poważaniem:   
  
 Dyrektor Małgorzata Dembowska